INSTITUTO SERZEDELLO CORRÊA

MESTRADO PROFISSIONAL EM CONTROLE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Disciplina: Metodologia Científica

Professor: Dr. Rafael Silveira e Silva

Aluno: José de Castro Barreto Junior

Tema de pesquisa: Framework de Auditoria Preventiva Baseado em Inteligência Artificial para Detecção de Assimetria de Informação em Anteprojetos de Grandes Obras Públicas: Especificação e Validação no Contexto das Contratações Integradas.

Fichamento — NÓBREGA (contratação integrada sob o RDC e pedidos de reequilíbrio)

1 Referência completa

NÓBREGA, Marcos. A contratação integrada no Regime Diferenciado de Contratação: inadequação da teoria da imprevisão como critério para o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Revista Digital do MPC (Ministério Público de Contas), n. 12, seção Doutrina, págs. 62 a 101, ano 2014.

2 Síntese das principais ideias, argumentos e achados

Sob a ótica da economia dos contratos, o artigo cuida da contratação integrada do RDC (Lei 12.462/2011), contrato do tipo design-build (DBTO), no qual o particular (licitante vencedor) elabora os projetos básico e executivo e executa a obra para atingir níveis de desempenho fixados pelo Governo.

Após situar a execução indireta de obras, o autor apresenta as vantagens (concentração de responsabilidade; economia de tempo pela sobreposição de projeto e obra; potencial redução do preço final) e as desvantagens (difícil comparação de propostas heterogêneas; risco de redução do número de licitantes).

A desvantagem mais relevante é o “risco do design down”: o incentivo do contratado a reduzir a complexidade do projeto básico para ganhar liberdade na execução e diminuir sua responsabilidade. Nóbrega adverte que os seguros usuais cobrem defeitos de execução, mas não o “desenho inadequado”, e antecipa que “haverá muitas” ações de reequilíbrio econômico-financeiro (REF).

No núcleo teórico, sustenta que os contratos de infraestrutura são intrinsecamente incompletos (Araújo; Brousseau), impossível prever todas as contingências e a completude tem custos de transação proibitivos. Daí o achado central: sob forte assimetria, invocar a teoria da imprevisão para o REF, pois apenas amplia o risco de seleção adversa: quando a parte (no caso o licitante que desenvolve o projeto básico) usa a vantagem informacional para auferir renda já na assinatura, há seleção adversa — não imprevisão. O autor conclui que as restrições do RDC ao REF são “inócuas” e propõe migrar para a teoria da base do negócio.

3 Análise crítica (pontos fortes e limitações)

3.1 Pontos fortes.

- Densidade e pioneirismo ao aplicar economia dos contratos  (assimetria, custos de transação, incompletude e hold-up) a um tema geralmente tratado de modo dogmático;

- O conceito de design down nomeia com precisão o mecanismo de oportunismo do contratado sobre o anteprojeto;

- A distinção imprevisão × seleção adversa é analiticamente fértil e ganha peso pela reputação do autor.

3.2 Limitações.

  - É ensaio teórico-doutrinário, sem evidência empírica;

  - Baseia-se no RDC (2011), anterior às Leis 13.303/2016 e 14.133/2021 e à jurisprudência recente do TCU;

  - A alternativa proposta (teoria da base do negócio; seguro contra desenho inadequado) é apenas indicada, não operacionalizada;

  - Foca o remédio ex post (o critério do REF), sem enfrentar a prevenção pré-licitatória, justamente a lacuna que a pesquisa ocupa.

4 Conexão com o projeto de pesquisa

O texto fornece o mecanismo causal da tese na seguinte lógica: anteprojeto de baixa precisão combinado com o design-build → assimetria e incompletude contratual → oportunismo do licitante vencedor (design down) → pleitos de REF.

Em princípio notam-se três desdobramentos:

- a distinção imprevisão versus seleção adversa oferece critério para separar o “erro substancial nas condições de contorno” (indenizável — Ac. 2.429/2024) do risco ordinário do particular, e reforça a importância do controle preventivo: se a assimetria já vicia a vontade na assinatura, o remédio ex post é insuficiente, é isso que também corrobora a hipótese de agir antes da assinatura do contrato (durante a fase editalícia).

- o design down e a incompletude contratual sustentam a taxonomia dos indutores de assimetria (lacunas de projeto, subdimensionamento de insumos, especificações deficientes), convertendo o alerta de Nóbrega (“haverá muitas ações de REF”) em objeto verificável por IA; e

- ressalva metodológica: por ser anterior à Lei 14.133 e aos entendimentos recentes do TCU, o texto deve ser usado como fundamento teórico mas não como retrato normativo atual, atualizando-o com as Leis n° 13.303 e n° 14.133 e com os alguns acórdãos, a exemplo: Acórdãos 686/2026, 2.429/2024 e 3.646/2026.